**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

**Пластуновского сельского поселения Динского района «Формирование комфортной городской среды»,**

**за 2018 год**

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление № 275 от 17.11.2017г. (изменения № 203 от 01.11.2018 г; № 255 от 27.12.2018 г.)

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы(муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования\*на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | Объем финансирования\* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | Профинансировано\*в отчетном периоде (тыс.руб.) | Освоено (израсходовано)\* в отчетном периоде (тыс. руб.)  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)\*\* |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Мероприятие 1 Обработка зон массового скопления населения (противоклещевая обработка) | отдел ЖКХ, земельных и имущественных отношений администрации Пластуновского сельского поселения Динского |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  | 0,0 |  | Не выполнено |
| Мероприятие 2 Покос сорной растительности | района,общий отдел администрации Пластуновского сельского поселения Динского района, муниципальное казённое учреждение «Обеспечение хозяйственного обслуживания Пластуновского сельского поселения», |  |  | 864,5 |  |  |  | 864,5 |  |  | 864,5 |  |  |  | 864,5 |  | выполнено |
| Мероприятие 3 Озеленение (обследование зеленых насаждений, проектирование объектов восстановительного озеленения, посадка деревьев, кустарников и цветов) | муниципальное общество с ограниченной ответственностью «Пластуновское ЖКХ» |  |  | 256,0 |  |  |  | 256,0 |  |  | 256,0 |  |  |  | 256,0 |  | выполнено |
| Мероприятие 4 Организация и содержание мест захоронения в поселении (в том числе захоронение безродных граждан) | отдел ЖКХ, земельных и имущественных отношений администрации Пластуновского сельского поселения Динского |  |  | 475,5 |  |  |  | 475,5 |  |  | 475,5 |  |  |  | 475,5 |  | выполнено |
| Мероприятие 5 Подготовка населенного пункта к праздникам | района,общий отдел администрации Пластуновского сельского поселения Динского района, муниципальное казённое учреждение «Обеспечение хозяйственного обслуживания Пластуновского сельского поселения», |  |  | 20,4 |  |  |  | 20,4 |  |  | 20,4 |  |  |  | 20,4 |  | выполнено |
| Мероприятие 6 Текущее содержание территории общего пользования (зимнее/летнее время уборка снега и мусора, подметание, содержание урн, отлов и содержание безнадзорных животных, обитающих на территории поселения, приобретение и содержание основных средств)) | муниципальное общество с ограниченной ответственностью «Пластуновское ЖКХ» |  |  | 2109,5 |  |  |  | 2109,5 |  |  | 2109,5 |  |  |  | 2076,8 |  | выполнено |
| Мероприятие 7 Приобретение хозяйственных и строительных материалов для благоустройства (в том числе основных средств) | отдел ЖКХ, земельных и имущественных отношений администрации Пластуновского сельского поселения Динского |  |  | 285,9 |  |  |  | 285,9 |  |  | 285,9 |  |  |  | 285,9 |  | выполнено |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 4012,8 |  |  |  | 4012,8 |  |  | 4012,8 |  |  |  | 3979,1 |  | выполнено |

Примечание:

\* - объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

\*\* - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

\*\*\* - при участии районного бюджета название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджет поселения».

Начальник отдела ЖКХ, земельных и имущественных отношений Зименко К.Г.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**Пластуновского сельского поселения Динского района «Формирование комфортной городской среды»,**

**за 2018 год**

(наименование программы, срок действия,

Постановление № 275 от 17.11.2017г. (изменения № 203 от 01.11.2018 г; № 255 от 27.12.2018 г.) реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды»* |
| Целькомплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Пластуновского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности населения поселения |
| Задачаорганизация благоустройства территории поселения; - улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории. |
| Целевой показательПлощадь обработки зон массового скопления населения (противоклещевая обработка) площадью | га | 5  | 5 |  |  |
| Целевой показательПлощадь покоса от сорной растительности  | га | 10 | 10 |  |  |
| Целевой показательПлощадь озеленения  | га | 1 | 1 |  |  |
| Целевой показательПлощадь уборки кладбища | га | 5 | 5 |  |  |
| Целевой показательУбрано мест общего пользования от снега /мусора площадью | га | 40 | 40 |  |  |
| Целевой показательПлощадь обустройства сквера «Аллея труда и славы» по ул.Красная | га | 1 | 0 |  |  |

Примечание:

\* - в таблице кратко указываются причины не выполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Начальник отдела ЖКХ, земельных и имущественных отношений Зименко К.Г.