**ОТЧЕТ за 2017 год**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», за 2017 год**

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление № 376 от 17.10.2014г. (изменения № 74 от 19.02.2014г.; № 425 от 28.08.2015 г.; № 586 от 11.11.2015г.; № 614 от 26.11.2015г.; № 524 от 11.11.2016 г.; № 626 от 29.12.2016 г.)

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы(муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования\*на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | Объем финансирования\* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | Профинансировано\*в отчетном периоде (тыс.руб.) | Освоено (израсходовано)\* в отчетном периоде (тыс. руб.)  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)\*\* |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| мероприятие № 1Мероприятия по обслуживанию ШГРП:1. Газопровод ул.Ленина и ул.В-Набережная;2.Газопровод выс.и низ.давл и ШГРП по ул.Морозова  | Администрация Пластуновского сельского поселения ДинскогорайонаМООО «Пластуновское ЖКХ» |  |  | 200,0 |  |  |  | 86,0 |  |  | 86,0 |  |  |  | 82,1 |  | Выполнено в пределах потребности |
| мероприятие № 2Реконструкция систем водоснабжения :1. Изготовление смет, схем водоснабжения;2. Капитальный ремонт и ремонт систем водоснабжения;3. Прочие затраты в сфере водоснабжения; | Администрация Пластуновского сельского поселения ДинскогорайонаМООО «Пластуновское ЖКХ» |  |  | 300,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | Выполнено за счет средств МООО «Пластуновское ЖКХ» |
| мероприятие № 3Подготовка предприятий коммунального хозяйства Пластуновского сельского поселения Динского района к работе в зимний период в т. ч.1. Возмещение затрат по реконструкции, модернизации, капитальному и текущему ремонту систем теплоснабжения2. Финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям коммунального комплекса, производящим (производившим) тепловую энергию и оказывающим услуги по отоплению и горячему водоснабжению» в период 2013-2015 гг; | Администрация Пластуновского сельского поселения ДинскогорайонаМООО «Пластуновское ЖКХ» |  |  | 500,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | Выполнено за счет средств МООО «Пластуновское ЖКХ» |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 1000,0 |  |  |  | 86,0 |  |  | 86,0 |  |  |  | 82,1 |  | выполнено |

(Должность) (подпись) (инициалы, фамилия уполномоченного должностного лица)

Начальник отдела ЖКХ, земельных и имущественных отношений Зименко К.Г.

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», за 2017 год**

(наименование программы, срок действия,

Постановление № 376 от 17.10.2014г. (изменения № 74 от 19.02.2014г.; № 425 от 28.08.2015 г.; № 586 от 11.11.2015г.; № 614 от 26.11.2015г.; № 524 от 11.11.2016 г.; № 626 от 29.12.2016 г.)

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»* |
| ЦельПовышение эффективности при потреблении энергетических ресурсов за счет проведения мероприятий по энергосбережению. |
| Задача- Решение проблемы повышения энергетической эффективности предприятий и учреждений Пластуновского сельского поселения Динского района.- Сокращение расхода бюджетных средств на оплату за энергоресурсы, в том числе за счет сокращения потерь тепловой энергии. |
| Целевой показательАктивизация практических действий по реализации политики энергосбережения, способных обеспечить повышение энерго эффективности экономики муниципального образования Пластуновское сельское поселение | Кол. | 3 | 3 | 100 |  |

Примечание:

\* - в таблице кратко указываются причины не выполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

(Должность) (подпись) (инициалы, фамилия уполномоченного должностного лица)

Начальник отдела ЖКХ, земельных и имущественных отношений Зименко К.Г.