**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

**Пластуновского сельского поселения Динского района «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства», за 2023 год**

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление №169 от 09.08.2017г. (изменения № 31 от 27.02.2018 г.; № 197 от 01.11.2018 г.; № 102 от 17.06.2019 г.; № 214 от 12.11.2019 г.; № 287 от 31.12.2019 г.; № 69 от 12.03.2020 г.; № 102 от 09.04.2020 г.; № 256 от 13.11.2020 г.; № 288 от 21.12.2020 г.; № 49 от 19.03.2021 г.; № 266 от 12.11.2021 г.; № 307 от 24.12.2021 г.; № 45 от 17.02.2022 г.; № 218 от 31.08.2022 г.; № 266 от 12.10.2022 г.; № 303 от 14.11.2022 г.; № 364 от 26.12.2022 г.; № 19 от 24.01.2023 г.; № 62 от 01.03.2023 г.; № 197 от 16.06.2023 г.; № 365 от 14.11.2023 г.; № 425 от 22.12.2023 г.)

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Участник муниципальной программы  (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования\*  на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | | | | Объем финансирования\*  на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | | | Профинансировано\*  в отчетном периоде  (тыс.руб.) | | | | Освоено (израсходовано)\*  в отчетном периоде  (тыс. руб.) | | | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено,  не выполнено)\*\* |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ***Подпрограмма № 1***  ***«Сети автомобильных дорог»*** | **Администрация Пластуновского сельского поселения Динского**  **района** |  |  | **9051,9** |  |  |  | **9 051,9** |  |  | **9 051,9** |  |  |  | **7 993,8** |  | **Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов** |
| Задача № 1  обустройство, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| мероприятие № 1  Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них  в том числе: уборка снега грейдером, подсыпка песком при гололедах, грейдирование, ямочный ремонт, приобретение гравия | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского  района |  | 0,0 | 3 369,8 |  |  | 0,0 | 3 369,8 |  | 0,0 | 3 369,8 |  |  | 0,0 | 3 134,8 |  | Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов |
| мероприятие № 2  Ремонт автомобильных дорог | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского  района |  | 0 | 5 682,1 |  |  | 0 | 5 682,1 |  | 0 | 5 682,1 |  |  | 0 | 4 859,0 |  | Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов |
| ***Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения»*** | **Администрация Пластуновского сельского поселения Динского**  **района** |  |  | **2 328,8** |  |  |  | **2 328,8** |  |  | **2 328,8** |  |  |  | **2 203,5** |  | **Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов** |
| Задача № 1  -предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП;  -совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;  -совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| мероприятие № 1  Дислокация дорожных знаков на территории поселения;  -Разметка проезжей части, установка отсутствующих дорожных знаков, прочие расходы (уплата штрафов) | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского  района |  |  | 1 341,8 |  |  |  | 1 341,8 |  |  | 1 341,8 |  |  |  | 1 216,5 |  | Мероприятия выполнены |
| мероприятие № 4 Разработка и утверждение стандарта СТО-23-003-2022 «Методики определения функционального назначения объектов дорожной инфраструктуры. Дорожное сооружение, пересекающее водный участок» | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского  района |  |  | 77,0 |  |  |  | 77,0 |  |  | 77,0 |  |  |  | 77,0 |  | Мероприятия выполнены |
| Проведение строительно - технической Экспертизы объектов дорожной инфраструктуры в соответствии с ГОСТами, Сводами правил, Нормативно технической документацией действующей на территории РФ и СТО-23-003-2022 «Методики определения функционального назначения объектов дорожной инфраструктуры. Дорожное сооружение, пересекающее водный участок» | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского  района |  |  | 910,0 |  |  |  | 910,0 |  |  | 910,0 |  |  |  | 910,0 |  | Мероприятия выполнены |
| **Итого по муниципальной программе** |  |  |  | **11 380,7** |  |  |  | **11 380,7** |  |  | **11 380,7** |  |  |  | **10 197,3** |  | **Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов** |

Примечание:

\* - объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

\*\* - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

\*\*\* - при участии районного бюджета название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджет поселения».

Заместитель главы администрации Пластуновского сельского поселения А.А.Завгородний

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**Пластуновского сельского поселения Динского района «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства», за 2023 год**

(наименование программы, срок действия,

Постановление №169 от 09.08.2017г. (изменения № 31 от 27.02.2018 г.; № 197 от 01.11.2018 г.; № 102 от 17.06.2019 г.; № 214 от 12.11.2019 г.; № 287 от 31.12.2019 г.; № 69 от 12.03.2020 г.; № 102 от 09.04.2020 г.; № 256 от 13.11.2020 г.; № 288 от 21.12.2020 г.; № 49 от 19.03.2021 г.; № 266 от 12.11.2021 г.; № 307 от 24.12.2021 г.; № 45 от 17.02.2022 г.; № 218 от 31.08.2022 г.; № 266 от 12.10.2022 г.; № 303 от 14.11.2022 г.; № 364 от 26.12.2022 г.; № 19 от 24.01.2023 г.; № 62 от 01.03.2023 г.; № 197 от 16.06.2023 г.; № 365 от 14.11.2023 г.; № 425 от 22.12.2023 г.)

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %  5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»* | | | | | |
| Цель  Решение проблем улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения в Пластуновском сельском поселении Динского района | | | | | |
| Задача  Улучшение качества покрытия улично-дорожной сети, увеличение инвестиционной привлекательности Пластуновского сельского поселения Динского района. | | | | | |
| Доля дорог, соответствующих нормативам | % | 18 | 70 | 388,9 |  |
| *Подпрограмма № 1*  *«Сети автомобильных дорог»* | | | | | |
| Цель  Улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | |
| Задача  Обустройство, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | |
| Целевой показатель  Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. | м3 | 500 | 875 | 175,0 |  |
| Целевой показатель  Ремонт автомобильных дорог | км | 0,5 | 3,2 | 640,0 |  |
| *Подпрограмма № 2*  *«Повышение безопасности дорожного движения»* | | | | | |
| Цель  сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП | | | | | |
| Задача  -предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП;  -совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;  -совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении. | | | | | |
| Целевой показатель  - нанесение линии горизонтальной разметки | 100 м2 | 3 | 27,1 | 903 |  |
| Целевой показатель  установка отсутствующих дорожных знаков на территории поселения | Шт. | 1 | 44 | 4400 |  |

Примечание:

\* - в таблице кратко указываются причины не выполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Заместитель главы администрации Пластуновского сельского поселения А.А.Завгородний