**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

**Пластуновского сельского поселения Динского района «Формирование комфортной городской среды»,**

**за 2023 год**

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление № 275 от 17.11.2017г. (изменения № 203 от 01.11.2018 г; № 255 от 27.12.2018 г.; № 288 от 31.12.2019 г.; № 35 от 13.02.2020 г.; № 101 от 09.04.2020 г.; № 126 от 09.06.2020 г.; № 63 от 30.03.2021 г.;

№ 306 от 24.12.2021 г.; № 196 от 14.06.2023 г.)

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Участник муниципальной программы  (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования\*  на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | | | | Объем финансирования\*  на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | | | Профинансировано\*  в отчетном периоде  (тыс.руб.) | | | | Освоено (израсходовано)\*  в отчетном периоде  (тыс. руб.) | | | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено,  не выполнено)\*\* |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Мероприятие 3 Благоустройство общественных территорий «Благоустройство детской игровой площадки в ст. Пластуновской, ул. Красная (напротив школы №6)» | отдел ЖКХ, земельных и имущественных отношений администрации Пластуновского сельского поселения Динского района |  |  | 798,1 |  |  |  | 798,1 |  |  | 798,1 |  |  |  | 798,0 |  | выполнено |
| Мероприятие 5 Благоустройство общественных территорий «Благоустройство детской игровой площадки в ст. Пластуновской, ул. Красная, (напротив здания Дома культуры)» | отдел ЖКХ, земельных и имущественных отношений администрации Пластуновского сельского поселения Динского района |  |  | 1500,6 |  |  |  | 1500,6 |  |  | 1500,6 |  |  |  | 1500,6 |  | выполнено |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | **2298,7** |  |  |  | **2298,7** |  |  | **2298,7** |  |  |  | **2298,6** |  | выполнено |

Примечание:

\* - объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

\*\* - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

\*\*\* - при участии районного бюджета название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджет поселения».

Начальник отдела ЖКХ, земельных и имущественных отношений Зименко К.Г.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**Пластуновского сельского поселения Динского района «Формирование комфортной городской среды»,**

**за 2023 год**

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление № 275 от 17.11.2017г. (изменения № 203 от 01.11.2018 г; № 255 от 27.12.2018 г.; № 288 от 31.12.2019 г.; № 35 от 13.02.2020 г.; № 101 от 09.04.2020 г.; № 126 от 09.06.2020 г.; № 63 от 30.03.2021 г.;

№ 306 от 24.12.2021 г.; № 196 от 14.06.2023 г.)

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %  5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды»* | | | | | |
| Цель  Повышение качества и комфорта среды на территории Пластуновского сельского поселения Динского района | | | | | |
| Задача  организация благоустройства территории поселения;  - улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории.  Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Пластуновского сельского поселения Динского района  с учетом приоритетов территориального развития Пластуновского сельского поселения Динского района | | | | | |
| Целевой показатель  благоустройство общественных территорий сельского поселения | ед | 2 | 2 | 100 |  |

Примечание:

\* - в таблице кратко указываются причины не выполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Начальник отдела ЖКХ, земельных и имущественных отношений Зименко К.Г.