**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

**за 2016 год**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», 2015 - 2017 годы**

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление № 376 от 17.10.2014г. (изменения № 74 от 19.02.2014г.; № 425 от 28.08.2015 г.; № 586 от 11.11.2015г.; № 614 от 26.11.2015г.; № 524 от 11.11.2016 г.; № 626 от 29.12.2016 г.)

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Участник муниципальной программы  (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования\*  на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | | | | Объем финансирования\*  на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | | | Профинансировано\*  в отчетном периоде  (тыс.руб.) | | | | Освоено (израсходовано)\*  в отчетном периоде  (тыс. руб.) | | | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено,  не выполнено)\*\* |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| мероприятие № 1  Мероприятия по обслуживанию ШГРП:  1. Газопровод ул.Ленина и ул.В-Набережная;  2.Газопровод выс.и низ.давл и ШГРП по ул.Морозова | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского  района  МООО «Пластуновское ЖКХ» |  |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  | 175,4 |  | выполнено |
| мероприятие № 2  Реконструкция систем водоснабжения :  1. Изготовление смет, схем водоснабжения;  2. Капитальный ремонт и ремонт систем водоснабжения;  3. Прочие затраты в сфере водоснабжения; | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского  района  МООО «Пластуновское ЖКХ» |  |  | 197,8 |  |  |  | 197,8 |  |  | 197,8 |  |  |  | 197,7 |  | выполнено |
| мероприятие № 3  Подготовка предприятий коммунального хозяйства Пластуновского сельского поселения Динского района к работе в зимний период  в т. ч.  1. Возмещение затрат по реконструкции, модернизации, капитальному и текущему ремонту систем теплоснабжения  2. Финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям коммунального комплекса, производящим (производившим) тепловую энергию и оказывающим услуги по отоплению и горячему водоснабжению» в период 2013-2015 гг; | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского  района  МООО «Пластуновское ЖКХ» |  |  | 202,1 |  |  |  | 202,1 |  |  | 202,1 |  |  |  | 150,0 |  | выполнено |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 599,9 |  |  |  | 599,9 |  |  | 599,9 |  |  |  | 523,1 |  | выполнено |

Ведущий специалист отдела ЖКХ, земельных и имущественных отношений Маликова О.А.

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**за 2016 год**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», 2015 - 2017 годы**

(наименование программы, срок действия,

Постановление № 376 от 17.10.2014г. (изменения № 74 от 19.02.2014г.; № 425 от 28.08.2015 г.; № 586 от 11.11.2015г.; № 614 от 26.11.2015г.; № 524 от 11.11.2016 г.; № 626 от 29.12.2016 г.)

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %  5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»* | | | | | |
| Цель  Повышение эффективности при потреблении энергетических ресурсов за счет проведения мероприятий по энергосбережению. | | | | | |
| Задача  - Решение проблемы повышения энергетической эффективности предприятий и учреждений Пластуновского сельского поселения Динского района.  - Сокращение расхода бюджетных средств на оплату за энергоресурсы, в том числе за счет сокращения потерь тепловой энергии. | | | | | |
| Целевой показатель  Активизация практических действий по реализации политики энергосбережения, способных обеспечить повышение энерго эффективности экономики муниципального образования Пластуновское сельское поселение | Кол. | 3 | 3 | 100 |  |

Примечание:

\* - в таблице кратко указываются причины не выполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Ведущий специалист отдела ЖКХ, земельных и имущественных отношений Маликова О.А.