**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

**Пластуновского сельского поселения Динского района «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства», за 2018 год**

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление №169 от 09.08.2017г. (изменения № 31 от 27.02.2018 г.; № 197 от 01.11.2018 г.)

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы(муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования\*на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | Объем финансирования\* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | Профинансировано\*в отчетном периоде (тыс.руб.) | Освоено (израсходовано)\* в отчетном периоде (тыс. руб.)  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)\*\* |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| *Основное мероприятие* *Развитие транспортной инфраструктуры поселения* | Администрация Пластуновского сельского поселения Динскогорайона |  | 3932,4 | 3962,5 |  |  | 3932,4 | 3962,5 |  | 3932,4 | 3962,5 |  |  | 3932,4 | 3736,7 |  | Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов |
| *Подпрограмма № 1* *«Сети автомобильных дорог»* | Администрация Пластуновского сельского поселения Динскогорайона |  | 3932,4 | 3164,5 |  |  | 3932,4 | 3164,5 |  | 3932,4 | 3164,5 |  |  | 3932,4 | 2970,2 |  | Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов |
| Задача № 1обустройство, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 3932,4 | 3164,5 |  |  | 3932,4 | 3164,5 |  | 3932,4 | 3164,5 |  |  | 3932,4 | 2970,2 |  |  |
| мероприятие № 1Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в том числе: уборка снега грейдером, подсыпка песком при гололедах, грейдирование, ямочный ремонт, приобретение гравия | Администрация Пластуновского сельского поселения Динскогорайона |  |  | 2134,5 |  |  |  | 2134,5 |  |  | 2134,5 |  |  |  | 2008,8 |  | Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов |
| мероприятие № 2 Ремонт автомобильных дорог | Администрация Пластуновского сельского поселения Динскогорайона |  | 0 | 822,9 |  |  | 0 | 822,9 |  | 0 | 822,9 |  |  | 0 | 754,3 |  | Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов |
| мероприятие № 3 Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» | Администрация Пластуновского сельского поселения Динскогорайона |  | 3932,4 | 207,1 |  |  | 3932,4 | 207,1 |  | 3932,4 | 207,1 |  |  | 3932,4 | 207,1 |  | Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов |
| *Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения»* | Администрация Пластуновского сельского поселения Динскогорайона |  |  | 798,0 |  |  |  | 798,0 |  |  | 798,0 |  |  |  | 766,5 |  | Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов |
| Задача № 1-предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП;-совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;-совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении. |  |  |  | 798,0 |  |  |  | 798,0 |  |  | 798,0 |  |  |  | 766,5 |  |  |
| мероприятие № 1Дислокация дорожных знаков на территории поселения;-Разметка проезжей части, установка отсутствующих дорожных знаков, прочие расходы (уплата штрафов) | Администрация Пластуновского сельского поселения Динскогорайона |  |  | 797,0 |  |  |  | 797,0 |  |  | 797,0 |  |  |  | 766,5 |  | Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов |
| мероприятие № 2Приобретение информационного материала для организации в библиотеках выставок книг и плакатов о безопасности дорожного движения | Администрация Пластуновского сельского поселения Динскогорайона |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  | 0,0 |  | Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов |
| Итого по муниципальной программе |  |  | 3932,4 | 3962,5 |  |  | 3932,4 | 3962,5 |  | 3932,4 | 3962,5 |  |  | 3932,4 | 3736,7 |  | Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов |

Примечание:

\* - объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

\*\* - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

\*\*\* - при участии районного бюджета название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджет поселения».

Начальник отдела ЖКХ, земельных и имущественных отношений Зименко К.Г.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**Пластуновского сельского поселения Динского района «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства», за 2018 год**

(наименование программы, срок действия,

Постановление №169 от 09.08.2017г. (изменения № 31 от 27.02.2018 г.; № 197 от 01.11.2018 г.)

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»* |
| ЦельРазвитие транспортной инфраструктуры и дорожной сети Пластуновского сельского поселения, улучшение транспортно - эксплуатационных качеств  автомобильных дорог и повышение безопасности движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов |
| ЗадачаРемонт и содержание дорог в Пластуновском поселении Динского района:-определение участков и объемов ремонта муниципальных дорог;**-** определение затрат на ремонт муниципальных дорог;**-** решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения;**-** увеличение пропускной способности дорог;**-** увеличение срока службы покрытия и работоспособности дорог, которая зависит от многочисленных факторов, в том числе и от прочности дорожного покрытия. |
| Целевой показатель- ремонт дорог с грунтовым типом покрытия; -ремонт автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием;- содержание дорог общего пользования;-повышение уровня обустройства автомобильных дорогах общего пользования — разметка проезжей части;-устройство и ремонт парковочных мест;- паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог;-разработка проекта организации дорожного движения и изменение проекта организации дорожного движения;-ремонт внутриквартальных дорог и проездов. |  м3 | 500 | 679 | 135,8 |  |
| *Подпрограмма № 1**«Сети автомобильных дорог»* |
| Цельулучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Задачаобустройство, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Целевой показательСодержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» в том числе: уборка снега грейдером, подсыпка песком при гололедах, грейдирование, ямочный ремонт, приобретение гравия. |  м3 | 500 | 679 | 135,8 |  |
| Целевой показательРемонт автомобильных дорог | км | 2,4 | 2,4 | 100 |  |
| *Подпрограмма № 2**«Повышение безопасности дорожного движения»* |
| Цельсокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП  |
| Задача-предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП;-совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;-совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении. |
| Целевой показатель- нанесение линии горизонтальной разметки | 100 м2 | 9 | 64,4 | 715,5 |  |
| Целевой показательустановка отсутствующих дорожных знаков на территории поселения | Шт. | 0 | 12 |  |  |

Примечание:

\* - в таблице кратко указываются причины не выполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Начальник отдела ЖКХ, земельных и имущественных отношений Зименко К.Г.