## АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАСТУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

**ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА**

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2021 г. № 157

станица Пластуновская

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Пластуновского сельского поселения Динского района**

**от 09.08.2017 г. № 170 «Об утверждении муниципальной программы Пластуновского сельского поселения Динского района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»**

**Срок реализации муниципальной программы 2018-2022 год**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 23.112009 г № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», законом Краснодарского края от 03.03.2010 года № 1912-КЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае», Уставом Пластуновского сельского поселения Динского, а также [постановлением](garantF1://36842175.0) администрации Пластуновского сельского поселения Динского района от 1 августа 2014 года № 257 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Пластуновское сельское поселение Динского района» (с изменениями от 05.08.2015г №366, от 18.08.2016г №336, от 16.06.2017г №116, от 23.10.2017 г. № 235), п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации Пластуновского сельского поселения Динского района от от 09.08.2017 г. № 170 «Об утверждении муниципальной программы Пластуновского сельского поселения Динского района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» Срок реализации муниципальной программы 2018-2022 год»:

1.1 в паспорте муниципальной программы Пластуновского сельского поселения Динского района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» - «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 40 518,0 тыс. рублей, в том числе:

из средств местного бюджета – 18 720,5 тыс. рублей,

из средств краевого бюджета – 21 797,5 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2018 год – 2 898,1 тыс. рублей из средств местного бюджета;

2019 год – 5 884,8 тыс. рублей,

в том числе:

местный бюджет – 4 048,1 тыс. рублей,

краевой бюджет – 1 836,7 тыс. рублей;

2020 год – 14 889,2 тыс. рублей,

в том числе:

местный бюджет – 5 860,3 тыс. рублей,

краевой бюджет – 9 028,9 тыс. рублей;

2021 год – 15 145,9 тыс. рублей,

в том числе:

местный бюджет – 4 214,0 тыс. рублей,

краевой бюджет – 10 931,9 тыс. рублей;

2022 год – 1 700,0 тыс. рублей из средств местного бюджета;»

1.2 в разделе «2. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» Пластуновского сельского поселения Динского района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» таблицу изложить в новой редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | Источник финанси-рования | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Мероприятия по обслуживанию ШГРП:  1.Газопровод выс.и низ.давл и ШГРП по ул.Морозова | Тыс.руб. | Местный  бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Содержание и ремонт уличного освещения. Приобретение фонарей. Оплата коммунальных услуг уличного освещения. | Тыс.руб. | Местный  бюджет | 1948,1 | 1 957,8 | 1 916,6 | 1 600,0 | 1 600,0 |
| 3. | Подготовка предприятий коммунального хозяйства Пластуновского сельского поселения Динского района к работе в зимний период,  в том числе возмещение затрат по реконструкции, модернизации, капитальному и текущему ремонту систем теплоснабжения | Тыс.руб. | Местный  бюджет | 800,0 | 529,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Реконструкция систем водоснабжения :  1. Изготовление смет, схем водоснабжения;  2. Капитальный ремонт и ремонт систем водоснабжения;  3. Прочие затраты в сфере водоснабжения; | Тыс.руб. | Местный  бюджет | 50,0 | 1 283,3 | 1 755,1 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Мероприятия по обслуживанию ШГРП и газопроводов высокого и низкого давления | Тыс.руб. | Местный  бюджет | 0,0 | 50,0 | 121,4 | 100,0 | 100,0 |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории станицы Пластуновской Динского района Краснодарского края | Тыс.руб. | Местный  бюджет | 0,0 | 1,0 | 478,9 | 600,0 | 0,0 |
| 6. | Развитие систем водоснабжения на территории Пластуновского сельского поселения Динского района | Тыс.руб. | Краевой  бюджет | 0,0 | 1836,7 | 9 028,9 | 10 931,9 | 0,0 |
| Тыс.руб. | Местный  бюджет | 0,0 | 227,0 | 968,3 | 1 860,0 | 0,0 |
| Итого | Тыс.руб. | - | 0,0 | 2063,7 | 9 997,2 | 12 791,9 | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Чернышевского от ул.Калинина до жилого дома №27 в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 147,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Чернышевского от жилого дома №27 до ул.Ленина в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 113,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Краснодарской от ул.Сквозной до жилого дома №67 в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 147,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Кирова от ул.Красной до жилого дома №64 в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 189,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Кирова от жилого дома № 64 до жилого дома № 76/1 в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 135,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Пролетарской от жилого дома № 189 до ул.Черноморской в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 113,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Краснодарской от ул.Колхозной до ул.Черноморской в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 147,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Кирова от жилого дома № 76/1 до ул.Ленина в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Пролетарской от жилого дома № 175 до жилого дома № 189 в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 172,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Пролетарской от жилого дома №102 до жилого дома №106 в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 113,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Пролетарской от жилого дома №106 до жилого дома №108 в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 146,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Красной от жилого дома №251 до ул.Черноморской в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 149,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Красной от ул. Сквозной до жилого дома №235 в ст. Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 174,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Красной от жилого дома № 235 до жилого дома № 247 в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 205,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Красной от жилого дома №250 до жилого дома №236 "А" в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 0,0 | 404,6 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Красной от жилого дома №236 "А" до жилого дома №224 в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 0,0 | 418,6 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Красной от жилого дома №224 до жилого дома №212 в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 0,0 | 443,9 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Красной от земельного участка с кадастровым номером 23:07:0601033:80 до нежилого помещения №190 в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 0,0 | 330,2 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Красной от жилого дома №212 до жилого дома №200 в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 0,0 | 458,6 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Красной от ул.Комсомольской до жилого дома №158 "А" в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 0,0 | 571,8 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Красной от дома №102 до дома №92 в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 0,0 | 620,3 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Красной от дома №148 до дома №128 в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 0,0 | 570,3 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Красной от дома №116 до дома №102 в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 0,0 | 558,1 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Красной от жилого дома №158 «А» до жилого дома №148 в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 0,0 | 719,6 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Красной от дома №76 до нежилого помещения №60 в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 0,0 | 848,6 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Красной от дома №128 до дома №116 в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 0,0 | 565,5 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Красной от дома №92 до дома №76 в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 0,0 | 712,3 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Красной от дома №48 до дома №34 в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 0,0 | 738,6 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Красной от нежилого помещения №20 «А» до жилого дома №20 в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 0,0 | 635,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Красной от дома №34 до дома №26 в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 0,0 | 799,5 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Красной от нежилого помещения №60 до жилого дома №48 в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 0,0 | 601,7 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Базарной от жилого дома № 77 «А» до жилого дома № 87 в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 381,4 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Базарной от жилого дома № 19 до жилого дома № 27 в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,7 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Базарной от жилого дома № 41 до ул. Сквозной в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 387,2 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Калинина от дома № 61 до дома № 59 в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 564,6 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Черноморской от жилого дома № 14 до жилого дома № 26 в ст. Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 447,7 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Калинина от ул. Исполкомовской до жилого дома № 61 в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 395,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Базарной от жилого дома № 87 до ул. Черноморской в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 367,4 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Базарной от жилого дома № 59 до жилого дома № 77 «А» в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 532,5 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Базарной от жилого дома № 14 до жилого дома № 20 в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 563,3 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Черноморской от ул. Базарной до жилого дома № 14 в ст. Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 416,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Базарной от ул. Мира до жилого дома № 14 в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 523,9 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Базарной от жилого дома № 125 до жилого дома № 143 в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 527,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Театральной от дома № 64 до ул. Черноморской в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 437,4 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Базарной от ул. Сквозной до жилого дома № 59 в ст. Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 639,4 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Солдатской от ул. Калинина до жилого дома № 37 в ст. Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206,8 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Базарной от жилого дома № 111 до жилого дома № 125 в ст. Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599,5 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Солдатской от жилого дома № 37 до ул. Ленина в ст. Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 321,1 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Солдатской от жилого дома № 59 до жилого дома № 52 в ст. Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 340,9 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Базарной от жилого дома № 165 до жилого дома № 175 в ст. Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 453,2 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Красной от дома № 178 до ул. Комсомольской в ст. Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 807,9 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Базарной от жилого дома № 9 до жилого дома № 19 в ст. Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 606,3 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Базарной от жилого дома № 27 до жилого дома № 41 в ст. Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 521,2 | 0,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Калинина от дома № 52 до ул. Ленинградской в ст.Пластуновской | Тыс.руб. | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 339,5 | 0,0 |
| 7. | Разработка схем электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения | Тыс.руб. |  | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 54,0 | 0,0 |
| **Итого** | | **Тыс. руб.** |  | **2 898,1** | **5 884,8** | **14 889,2** | **15 145,9** | **1 700,0** |

»;

1.3 в разделе 3 муниципальной программы Пластуновского сельского поселения Динского района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 40 518,0 тыс. рублей, в том числе:

из средств местного бюджета – 18 720,5 тыс. рублей,

из средств краевого бюджета – 21 797,5 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2018 год – 2 898,1 тыс. рублей из средств местного бюджета;

2019 год – 5 884,8 тыс. рублей,

в том числе:

местный бюджет – 4 048,1 тыс. рублей,

краевой бюджет – 1 836,7 тыс. рублей;

2020 год – 14 889,2 тыс. рублей,

в том числе:

местный бюджет – 5 860,3 тыс. рублей,

краевой бюджет – 9 028,9 тыс. рублей;

2021 год – 15 145,9 тыс. рублей,

в том числе:

местный бюджет – 4 214,0 тыс. рублей,

краевой бюджет – 10 931,9 тыс. рублей;

2022 год – 1 700,0 тыс. рублей из средств местного бюджета.»

1.4 в разделе 4 муниципальной программы Пластуновского сельского поселения Динского района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» таблицу изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица изме-рения | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 1 | Ремонт (замена) сетей водоснабжения, не менее | км | 0 | 2,1 | 3,1 | 4,2 | 0 |
| 2 | Прокладка новых сетей водоснабжения, не менее | км | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Приобретение светильников освещения, не менее | шт. | 20 | 35 | 0 | 10 | 10 |
| 4 | Ремонт оборудования и сооружений котельных, не менее | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

»

2. Общему отделу администрации Пластуновского сельского поселения (Петренко) разместить на официальном сайте Пластуновского сельского поселения в сети «Интернет» (вкладка «Документы», раздел «Бюджетные программы», подраздел «Муниципальные программы»).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Пластуновского

сельского поселения С.К. Олейник