**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

**Пластуновского сельского поселения Динского района «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства», за 2021 год**

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление №169 от 09.08.2017г. (изменения № 31 от 27.02.2018 г.; № 197 от 01.11.2018 г.; № 102 от 17.06.2019 г.; № 214 от 12.11.2019 г.; № 287 от 31.12.2019 г.; № 69 от 12.03.2020 г.; № 102 от 09.04.2020 г.; № 256 от 13.11.2020 г.; № 288 от 21.12.2020 г.; № 49 от 19.03.2021 г.; № 266 от 12.11.2021 г.; № 307 от 24.12.2021 г.)

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы(муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования\*на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | Объем финансирования\* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | Профинансировано\*в отчетном периоде (тыс.руб.) | Освоено (израсходовано)\* в отчетном периоде (тыс. руб.)  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)\*\* |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ***Подпрограмма № 1*** ***«Сети автомобильных дорог»*** | **Администрация Пластуновского сельского поселения Динского****района** |  | **6635,1** | **6110,0** |  |  | **6635,1** | **6110,0** |  | **6635,1** | **6110,0** |  |  | **4475,9** | **5853,5** |  | **Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов** |
| Задача № 1обустройство, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов |
| мероприятие № 1Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в том числе: уборка снега грейдером, подсыпка песком при гололедах, грейдирование, ямочный ремонт, приобретение гравия | Администрация Пластуновского сельского поселения Динскогорайона |  | 0,0 | 3780,3 |  |  | 0,0 | 3780,3 |  | 0,0 | 3780,3 |  |  | 0,0 | 3778,1 |  | Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов |
| мероприятие № 2 Ремонт автомобильных дорог | Администрация Пластуновского сельского поселения Динскогорайона |  | 0 | 2044,0 |  |  | 0 | 2044,0 |  | 0 | 2044,0 |  |  | 0 | 1789,7 |  | Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов |
| мероприятие № 3 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Пластуновского сельского поселения Динскогорайона |  | 6635,1 | 285,7 |  |  | 6635,1 | 285,7 |  | 6635,1 | 285,7 |  |  | 4475,9 | 285,7 |  | Мероприятие выполнено, согласно заключенного контракта и принятых объемов работ |
| ***Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения»*** | **Администрация Пластуновского сельского поселения Динского****района** |  |  | **1325,1** |  |  |  | **1325,1** |  |  | **1325,1** |  |  |  | **1324,8** |  | **Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов** |
| Задача № 1-предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП;-совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;-совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов |
| мероприятие № 1Дислокация дорожных знаков на территории поселения;-Разметка проезжей части, установка отсутствующих дорожных знаков, прочие расходы (уплата штрафов) | Администрация Пластуновского сельского поселения Динскогорайона |  |  | 1325,1 |  |  |  | 1325,1 |  |  | 1325,1 |  |  |  | 1324,8 |  | Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов |
| **Итого по муниципальной программе** |  |  | **6635,1** | **7435,1** |  |  | **6635,1** | **7435,1** |  | **6635,1** | **7435,1** |  |  | **4475,9** | **7178,3** |  | **Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов** |

Примечание:

\* - объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

\*\* - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

\*\*\* - при участии районного бюджета название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджет поселения».

Заместитель главы администрации Пластуновского сельского поселения А.А.Завгородний

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**Пластуновского сельского поселения Динского района «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства», за 2021 год**

(наименование программы, срок действия,

Постановление №169 от 09.08.2017г. (изменения № 31 от 27.02.2018 г.; № 197 от 01.11.2018 г.; № 102 от 17.06.2019 г.; № 214 от 12.11.2019 г.; № 287 от 31.12.2019 г.; № 69 от 12.03.2020 г.; № 102 от 09.04.2020 г.; № 256 от 13.11.2020 г.; № 288 от 21.12.2020 г.; № 49 от 19.03.2021 г.; № 266 от 12.11.2021 г.; № 307 от 24.12.2021 г.)

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»* |
| ЦельРешение проблем улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения в Пластуновском сельском поселении Динского района |
| ЗадачаУлучшение качества покрытия улично-дорожной сети, увеличение инвестиционной привлекательности Пластуновского сельского поселения Динского района. |
| Доля дорог, соответствующих нормативам  | % | 18 | 18,1 | 100,6 |  |
| *Подпрограмма № 1**«Сети автомобильных дорог»* |
| ЦельУлучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| ЗадачаОбустройство, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Целевой показательСодержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. | м3 | 500 | 1260 | 252,0 |  |
| Целевой показательРемонт автомобильных дорог | км | 1,2 | 1,001 | 83,4 | Показатель выполнен в полном объеме. В связи с тем, что 2020 году в рамкахфедеральной программы "Формирование комфортной городской среды" былвыполнен частичный ремонт тротуара в плиточном исполнении вдоль парка |
| *Подпрограмма № 2**«Повышение безопасности дорожного движения»* |
| Цельсокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП  |
| Задача-предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП;-совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;-совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении. |
| Целевой показатель- нанесение линии горизонтальной разметки | 100 м2 | 3 | 11,1 | 370 |  |
| Целевой показательустановка отсутствующих дорожных знаков на территории поселения | Шт. | 1 | 4 | 400 |  |

Примечание:

\* - в таблице кратко указываются причины не выполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Заместитель главы администрации Пластуновского сельского поселения А.А.Завгородний