План ремонта дорог местного значения Пластуновского сельского поселения на второе полугодие 2017 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | улица | Виды работ | срок |
| 1 | Широкая от Красной до Степной | Грейдирование дорожного покрытия с формированием серповидного профиля | 3 квартал 2017 г. |
| 2 | Пушкина от Красной до Степной | Грейдирование дорожного покрытия с формированием серповидного профиля | 3 квартал 2017 г |
| 3 | Солдатская от Красной до Степной | Грейдирование дорожного покрытия с формированием серповидного профиля | 3 квартал 2017 г |
| 4 | Чернышевского от Красной до Степной | Грейдирование дорожного покрытия с формированием серповидного профиля | 3 квартал 2017 г |
| 5 | Ленинградская от Красной до Степной | Грейдирование дорожного покрытия с формированием серповидного профиля | 3 квартал 2017 г |
| 6 | Вокзальная от Украинской до Гоголя | Грейдирование дорожного покрытия с формированием серповидного профиля | 3 квартал 2017 г |
| 7 | Динская от Мира до Сквозной | Грейдирование дорожного покрытия с формированием серповидного профиля | 3 квартал 2017 г |
| 8 | Шевченко от Мира до Сквозной | Грейдирование дорожного покрытия с формированием серповидного профиля | 3 квартал 2017 г |
| 9 | Пролетарская от Вокзальной до Солдатской | Грейдирование дорожного покрытия с формированием серповидного профиля | 3 квартал 2017 г |

Глава администрации

Пластуновского сельского поселения

Динского района С.К. Олейник