ОТЧЕТ

о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы

Пластуновского сельского поселения Динского района «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства», за 2019 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление №169 от 09.08.2017г. (изменения № 31 от 27.02.2018 г.; № 197 от 01.11.2018 г.; № 102 от 17.06.2019 г.; № 214 от 12.11.2019 г.; № 287 от 31.12.2019 г

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) |  |  |  | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) |  |  | Профинансировано* в отчетном периоде (тыс.руб.) |  |  |  | Освоено (израсходовано)* в отчетном периоде (тыс. руб.) |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие Развитие транспортной инфраструктуры поселения | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского района |  | 8 246,4 | 5 251,1 |  |  | 8 246,4 | 5 251,1 |  | 2799,6 | 5 251,1 |  |  | 2799,6 | 4902,4 |  | Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов |
| Подпрограмма № 1 «Сети автомобильных дорог» | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского района |  | 8 246,4 | 4 340,7 |  |  | 8 246,4 | 4 340,7 |  | 2799,6 | 4 340,7 |  |  | 2799,6 | 3992,9 |  | Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов |
| Задача № 1 обустройство, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 8 246,4 | 4 340,7 |  |  | 8 246,4 | 4 340,7 |  | 2799,6 | 4 340,7 |  |  | 2799,6 | 3992,9 |  |  |
| мероприятие № 1 Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в том числе: уборка снега грейдером, подсыпка песком при гололедах, грейдирование, ямочный ремонт, приобретение гравия | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского района |  |  | 3419,8 |  |  |  | 3419,8 |  |  | 3419,8 |  |  |  | 3419,7 |  | Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов |
| мероприятие № 2 Ремонт автомобильных дорог | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского района |  | 0 | 394,6 |  |  | 0 | 394,6 |  | 0 | 394,6 |  |  | 0 | 394,6 |  | Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов |
| мероприятие № 3 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского района |  | 8246,4 | 526,3 |  |  | 8246,4 | 526,3 |  | 2799,6 | 526,3 |  |  | 2799,6 | 178,6 |  | Мероприятие выполнено, согласно заключенного контракта и принятых объемов работ |
| Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения» | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского района |  |  | 910,4 |  |  |  | 910,4 |  |  | 910,4 |  |  |  | 909,5 |  | Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов |
| Задача № 1 -предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; -совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; -совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении. |  |  |  | 910,4 |  |  |  | 910,4 |  |  | 910,4 |  |  |  | 909,5 |  |  |
| мероприятие № 1 Дислокация дорожных знаков на территории поселения; -Разметка проезжей части, установка отсутствующих дорожных знаков, прочие расходы (уплата штрафов) | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского района |  |  | 910,4 |  |  |  | 910,4 |  |  | 910,4 |  |  |  | 909,5 |  | Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов |
| мероприятие № 2 Приобретение информационного материала для организации в библиотеках выставок книг и плакатов о безопасности дорожного движения | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского района |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | Выполнено без привлечения бюджетных средств на безвозмездной основе |
| Итого по муниципальной программе |  |  | 8 246,4 | 5 251,1 |  |  | 8 246,4 | 5 251,1 |  | 2799,6 | 5 251,1 |  |  | 2799,6 | 4902,4 |  | Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов |

Примечание:

* -  объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

** - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

*** - при участии районного бюджета название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджет поселения».

Начальник отдела ЖКХ, земельных и имущественных отношений                                              Зименко К.Г.

ОТЧЕТ

о выполнении целевых показателей муниципальной программы

Пластуновского сельского поселения Динского района «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства», за 2019 год

(наименование программы, срок действия,

Постановление №169 от 09.08.2017г. (изменения № 31 от 27.02.2018 г.; № 197 от 01.11.2018 г.; № 102 от 17.06.2019 г.; № 214 от 12.11.2019 г.; № 287 от 31.12.2019 г.)

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, % 5 = (4 : 3 * 100) | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |
| Цель Развитие транспортной инфраструктуры и дорожной сети Пластуновского сельского поселения, улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог и повышение безопасности движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов |  |  |  |  |  |
| Задача Ремонт и содержание дорог в Пластуновском поселении Динского района: -определение участков и объемов ремонта муниципальных дорог; - определение затрат на ремонт муниципальных дорог; - решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения; - увеличение пропускной способности дорог; - увеличение срока службы покрытия и работоспособности дорог, которая зависит от многочисленных факторов, в том числе и от прочности дорожного покрытия. |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель - ремонт дорог с грунтовым типом покрытия; -ремонт автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием; - содержание дорог общего пользования; -повышение уровня обустройства автомобильных дорогах общего пользования — разметка проезжей части; -устройство и ремонт парковочных мест; - паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог; -разработка проекта организации дорожного движения и изменение проекта организации дорожного движения; -ремонт внутриквартальных дорог и проездов. | м3 | 500 | 756 | 151,2 |  |
| Подпрограмма № 1 «Сети автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |
| Цель улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |
| Задача обустройство, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» в том числе: уборка снега грейдером, подсыпка песком при гололедах, грейдирование, ямочный ремонт, приобретение гравия. | м3 | 500 | 756 | 151,2 |  |
| Целевой показатель Ремонт автомобильных дорог | км | 4,6 | 4,627 | 100,6 |  |
| Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |
| Цель сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП |  |  |  |  |  |
| Задача -предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; -совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; -совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении. |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель - нанесение линии горизонтальной разметки | 100 м2 | 3 | 11,8 | 393,3 |  |
| Целевой показатель установка отсутствующих дорожных знаков на территории поселения | Шт. | 1 | 13 |  |  |

Примечание:

* - в таблице кратко указываются причины не выполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Начальник отдела ЖКХ, земельных и имущественных отношений                                              Зименко К.Г.