ОТЧЕТ

о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы

Пластуновского сельского поселения Динского района «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства», за 2021 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление №169 от 09.08.2017г. (изменения № 31 от 27.02.2018 г.; № 197 от 01.11.2018 г.; № 102 от 17.06.2019 г.; № 214 от 12.11.2019 г.; № 287 от 31.12.2019 г.; № 69 от 12.03.2020 г.; № 102 от 09.04.2020 г.; № 256 от 13.11.2020 г.; № 288 от 21.12.2020 г.; № 49 от 19.03.2021 г.; № 266 от 12.11.2021 г.; № 307 от 24.12.2021 г.)

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) |  |  |  | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) |  |  | Профинансировано* в отчетном периоде (тыс.руб.) |  |  |  | Освоено (израсходовано)* в отчетном периоде (тыс. руб.) |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма № 1 «Сети автомобильных дорог» | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского района |  | 6635,1 | 6110,0 |  |  | 6635,1 | 6110,0 |  | 6635,1 | 6110,0 |  |  | 4475,9 | 5853,5 |  | Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов |
| Задача № 1 обустройство, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов |
| мероприятие № 1 Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в том числе: уборка снега грейдером, подсыпка песком при гололедах, грейдирование, ямочный ремонт, приобретение гравия | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского района |  | 0,0 | 3780,3 |  |  | 0,0 | 3780,3 |  | 0,0 | 3780,3 |  |  | 0,0 | 3778,1 |  | Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов |
| мероприятие № 2 Ремонт автомобильных дорог | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского района |  | 0 | 2044,0 |  |  | 0 | 2044,0 |  | 0 | 2044,0 |  |  | 0 | 1789,7 |  | Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов |
| мероприятие № 3 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского района |  | 6635,1 | 285,7 |  |  | 6635,1 | 285,7 |  | 6635,1 | 285,7 |  |  | 4475,9 | 285,7 |  | Мероприятие выполнено, согласно заключенного контракта и принятых объемов работ |
| Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения» | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского района |  |  | 1325,1 |  |  |  | 1325,1 |  |  | 1325,1 |  |  |  | 1324,8 |  | Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов |
| Задача № 1 -предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; -совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; -совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов |
| мероприятие № 1 Дислокация дорожных знаков на территории поселения; -Разметка проезжей части, установка отсутствующих дорожных знаков, прочие расходы (уплата штрафов) | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского района |  |  | 1325,1 |  |  |  | 1325,1 |  |  | 1325,1 |  |  |  | 1324,8 |  | Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов |
| Итого по муниципальной программе |  |  | 6635,1 | 7435,1 |  |  | 6635,1 | 7435,1 |  | 6635,1 | 7435,1 |  |  | 4475,9 | 7178,3 |  | Мероприятия выполнены согласно заключенных контрактов |

Примечание:

* -  объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

** - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

*** - при участии районного бюджета название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджет поселения».

Заместитель главы администрации Пластуновского сельского поселения                                          А.А.Завгородний

ОТЧЕТ

о выполнении целевых показателей муниципальной программы

Пластуновского сельского поселения Динского района «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства», за 2021 год

(наименование программы, срок действия,

Постановление №169 от 09.08.2017г. (изменения № 31 от 27.02.2018 г.; № 197 от 01.11.2018 г.; № 102 от 17.06.2019 г.; № 214 от 12.11.2019 г.; № 287 от 31.12.2019 г.; № 69 от 12.03.2020 г.; № 102 от 09.04.2020 г.; № 256 от 13.11.2020 г.; № 288 от 21.12.2020 г.; № 49 от 19.03.2021 г.; № 266 от 12.11.2021 г.; № 307 от 24.12.2021 г.)

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, % 5 = (4 : 3 * 100) | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |
| Цель Решение проблем улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения в Пластуновском сельском поселении Динского района |  |  |  |  |  |
| Задача Улучшение качества покрытия улично-дорожной сети, увеличение инвестиционной привлекательности Пластуновского сельского поселения Динского района. |  |  |  |  |  |
| Доля дорог, соответствующих нормативам | % | 18 | 18,1 | 100,6 |  |
| Подпрограмма № 1 «Сети автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |
| Цель Улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |
| Задача Обустройство, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. | м3 | 500 | 1260 | 252,0 |  |
| Целевой показатель Ремонт автомобильных дорог | км | 1,2 | 1,001 | 83,4 | Показатель выполнен в полном объеме. В связи с тем, что 2020 году в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" был выполнен частичный ремонт тротуара в плиточном исполнении вдоль парка |
| Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |
| Цель сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП |  |  |  |  |  |
| Задача -предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; -совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; -совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении. |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель - нанесение линии горизонтальной разметки | 100 м2 | 3 | 11,1 | 370 |  |
| Целевой показатель установка отсутствующих дорожных знаков на территории поселения | Шт. | 1 | 4 | 400 |  |

Примечание:

* - в таблице кратко указываются причины не выполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Заместитель главы администрации Пластуновского сельского поселения                                          А.А.Завгородний