ОТЧЕТ

о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства», за 2017 год

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление №397 от 31.10.2014г. (изменения № 81 от 26.02.2015 г.; № 120 от 23.03.2015;

№ 585 от 11.11.2015г.; № 522 от 11.11.2016 г.; № 584 от 16.12.2016 г.; № 11 от 26.01.2017 г.; № 71 от 10.04.2017 г., № 306 от 29.12.2017 г.)

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) |  |  |  | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) |  |  | Профинансировано* в отчетном периоде (тыс.руб.) |  |  |  | Освоено (израсходовано)* в отчетном периоде (тыс. руб.) |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие Развитие дорожного хозяйства | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского района |  | 7661,5 | 4897,2 |  |  | 7661,5 | 4897,2 |  | 7661,5 | 4897,2 |  |  | 7661,5 | 4895,1 |  | Выполнено |
| Подпрограмма № 1 «Сети автомобильных дорог» | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского района |  | 7661,5 | 3751,2 |  |  | 7661,5 | 3751,2 |  | 7661,5 | 3751,2 |  |  | 7661,5 | 3749,1 |  | Выполнено |
| Задача № 1 обустройство, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 7661,5 | 3751,2 |  |  | 7661,5 | 3751,2 |  | 7661,5 | 3751,2 |  |  | 7661,5 | 3749,1 |  | Выполнено |
| мероприятие № 1 Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в том числе: уборка снега грейдером, подсыпка песком при гололедах, грейдирование, ямочный ремонт, приобретение гравия |  |  |  | 3132,0 |  |  |  | 3132,0 |  |  | 3132,0 |  |  |  | 3129,9 |  | выполнено |
| мероприятие № 2 Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края». |  |  | 7661,5 | 0,0 |  |  | 7661,5 | 0,0 |  | 7661,5 | 0,0 |  |  | 7661,5 | 0,0 |  | выполнено |
| мероприятие № 3 Софинансирование мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» |  |  |  | 619,2 |  |  |  | 619,2 |  |  | 619,2 |  |  |  | 619,2 |  | выполнено |
| Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения» | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского района |  |  | 1146,0 |  |  |  | 1146,0 |  |  | 1146,0 |  |  |  | 1146,0 |  | выполнено |
| Задача № 1 -предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; -совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; -совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении |  |  |  | 1146,0 |  |  |  | 1146,0 |  |  | 1146,0 |  |  |  | 1146,0 |  | выполнено |
| мероприятие № 1 -дислокация дорожных знаков на территории поселения; -разметка проезжей части, установка отсутствующих дорожных знаков, прочие расходы (уплата штрафов) |  |  |  | 1146,0 |  |  |  | 1146,0 |  |  | 1146,0 |  |  |  | 1146,0 |  | выполнено |
| Итого по муниципальной программе |  |  | 7661,5 | 4897,2 |  |  | 7661,5 | 4897,2 |  | 7661,5 | 4897,2 |  |  | 7661,5 | 4895,1 |  | выполнено |

Примечание:

* -  объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

** - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

*** - при участии районного бюджета название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджет поселения».

(Должность) (подпись) (инициалы, фамилия уполномоченного должностного лица)

Начальник отдела ЖКХ, земельных и имущественных отношений                                              Зименко К.Г.

ОТЧЕТ

о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства», за 2017 год

(наименование программы, срок действия,

Постановление №397 от 31.10.2014г. (изменения № 81 от 26.02.2015 г.; № 120 от 23.03.2015;

№ 585 от 11.11.2015г.; № 522 от 11.11.2016 г.; № 584 от 16.12.2016 г.; № 11 от 26.01.2017 г.; № 71 от 10.04.2017 г., № 306 от 29.12.2017 г.)

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, % 5 = (4 : 3 * 100) | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |
| Цель Развитие дорожной сети Пластуновского сельского поселения, улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог и повышение безопасности движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов |  |  |  |  |  |
| Задача Ремонт и содержание дорог в Пластуновском поселении Динского района: -определение участков и объемов ремонта муниципальных дорог; - определение затрат на ремонт муниципальных дорог; - решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения; - увеличение пропускной способности дорог; - увеличение срока службы покрытия и работоспособности дорог, которая зависит от многочисленных факторов, в том числе и от прочности дорожного покрытия. |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель - ремонт дорог с грунтовым типом покрытия; -ремонт автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием; - содержание дорог общего пользования; -повышение уровня обустройстваавтомобильных дорогах общего пользования — разметка проезжей части; -устройство и ремонт парковочных мест; - паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог; -разработка проекта организации дорожного движения и изменение проекта организации дорожного движения; -ремонт внутриквартальных дорог и проездов. |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 1 «Сети автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |
| Цель улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |
| Задача обустройство, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» в том числе: уборка снега грейдером, подсыпка песком при гололедах, грейдирование, ямочный ремонт, приобретение гравия | Шт. | 20 | 20 | 100 |  |
| Целевой показатель Ремонт автомобильных дорог | Шт. | 4 | 4 | 100 |  |
| Целевой показатель Разработка документации по планировке территории, межевание земельных участков под дорогой | Шт. | 1 |  |  |  |
| Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |
| Цель сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП |  |  |  |  |  |
| Задача -предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; -совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; -совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель -дислокация дорожных знаков на территории Пластуновского сельского поселения; -разметка проезжей части, установка отсутствующих дорожных знаков на территории поселения | Кол. | 20 | 20 | 100 |  |
| Целевой показатель Приобретение информационного материала для организации в библиотеках выставок книг и плакатов о безопасности дорожного движения | шт. | 1 | 1 | 100 |  |

Примечание:

* - в таблице кратко указываются причины не выполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

(Должность) (подпись) (инициалы, фамилия уполномоченного должностного лица)

Начальник отдела ЖКХ, земельных и имущественных отношений                                              Зименко К.Г.