В соответствии с постановлением администрации Пластуновского сельского поселения Динского района от 1 августа 2014 года № 257 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Пластуновское сельское поселение Динского района» (с изменениями от 05.08.2015 г. № 366; от 18.08.2016 г. № 336; от 01.11.2016 г. № 484; от 16.06.2017 г. № 116) Отдел ЖКХ, имущественных и земельных отношений администрации Пластуновского сельского поселения Динского района осуществляет общественное обсуждение проекта муниципальной программы Пластуновского сельского поселения Динского района «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры» на 2025-2030 годы, который размещен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Пластуновского сельского поселения Динского района hffp:// plastunovskoe.ru (вкладка «Документы», раздел «Бюджетные программы», подраздел «Общественное обсуждение»).

Начало общественного обсуждения – 14 октября 2024 года.

Окончание общественного обсуждения – 1 ноября 2024 года.

Общественное обсуждение проекта муниципальной программы заключается в направлении представителями общественности замечаний и предложений к проекту муниципальной программы на адрес электронной почты администрации Пластуновского сельского поселения Динского района:admin_plast@inbox.ru.

Замечания и предложения представителей общественности к проекту муниципальной программы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к обращениям граждан, установленным Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). Замечания и предложения представителей общественности к проекту муниципальной программы, поступившие после срока завершения проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, не учитываются при его доработке и рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом.

Муниципальная программа

Пластуновского сельского поселения Динского района

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

Пластуновского сельского поселения Динского района

«Комплексное развитие

транспортной инфраструктуры»

| Координатор муниципальной программы | Отдел ЖКХ, имущественных и земельных отношений администрации Пластуновского сельского поселения Динского района |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы | нет |
| Участники муниципальной программы | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | Решение проблем улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения в Пластуновском сельском поселении Динского района |
| Задачи муниципальной программы | Улучшение качества покрытия улично-дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения, увеличение инвестиционной привлекательности Пластуновского сельского поселения Динского района |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - доля дорог, соответствующих нормативам; -ремонт автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием; -повышение уровня обустройства автомобильных дорогах общего пользования — разметка проезжей части; - установка отсутствующих дорожных знаков улично-дорожной сети; - паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог; -разработка проекта организации дорожного движения и изменение проекта организации дорожного движения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 годы, этапы не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 8 400,0 тыс. рублей, в том числе: из средств местного бюджета – 8 400,0 тыс. рублей, из средств краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей, из средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 1 400,0 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 1 400,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 1 400,0 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 1 400,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей. 2027 год – 1 400,0 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 1 400,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 1 400,0 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 1 400,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 1 400,0 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 1 400,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 1 400,0 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 1 400,0 тыс. рублей, краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей; федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского района |

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере развития систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Пластуновского сельского поселения Динского района

На территории Российской Федерации реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и государственная программа Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». Создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры — одна из главных задач, достигаемая путем реализации ежегодного комплекса первоочередных мероприятий данных проектов.

На территории Пластуновского сельского поселения Динского района (далее также – сельское поселение) ремонт дорог местного значения осуществляется за счёт денежных средств местного бюджета, что часто недостаточно для создания комфортных условий эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры.

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Пластуновского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

демографическое развитие;

перспективное строительство;

состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

Муниципальное образование Пластуновское сельское поселение Динского района расположено в центральной части Краснодарского края. Пластуновское сельское поселение образовано в 2006 году. Административный центр Пластуновского сельского поселения – станица Пластуновская расположена в 6 км от административного центра Динского района - станицы Динская и в 40 км от административного центра Краснодарского края – г. Краснодара. Застройка поселения представлена различными по этажности домовладениями, имеются многоквартирные дома, здания производственного, социального назначения, торговой сферы и другие. Общая численность постоянного населения – 10 740 человек.

Общая площадь земель муниципального образования - 14 381,8 га, в том числе земель сельхозугодий – 12 760 га, площадь земель населенного пункта – 1 197 га.

Общая протяженность дорог местного значения – 85,231 км.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Пластуновского сельского поселения характеризуется следующими показателями:

| Наименование показателя | Факт |  |  |  | Прогноз |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| Численность постоянного населения поселения, человек | 11 654 | 10 972 | 10 842 | 10 740 | 10 683 | 10 647 |

В период с 2021 по 2024 гг. численность постоянного населения поселения убывала.

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей имеет тенденцию роста.

Транспортная инфраструктура и дорожное хозяйство являются одними из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которых в значительной степени зависят социально-экономическое развитие Пластуновского сельского поселения Динского района и условия жизни населения.

Протяженность автомобильных дорог Пластуновского сельского поселения составляет 85,231 км, из них с асфальто-бетонным типом покрытия – 15,4 (18,07%) км, дороги с гравийным покрытием – 59,3 (69,57%) км грунтовые дороги – 10,531 км (12,36%). Муниципальная дорожная сеть Пластуновского сельского поселения представлена 48 улицами, проездами и переулками.

Более 70,0 километров дорог, что составляет 81% от общей протяженности дорог местного значения, требуют ремонта. Значительная степень износа автомобильных дорог, сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств. В соответствии с приказом Минтранса РФ от 01.11.2007 г. №157 межремонтные сроки проведения работ по ремонту дорог общего пользования в зависимости от интенсивности движения транспортных средств составляет 3-6 лет. Срок проведения работ по ремонту автомобильных дорог IV — V категории с переходными и низшими типами дорожной одежды составляет 3 года.

Большинство дорог в гравийном исполнении поддерживаются в удовлетворительном состоянии за счет средств местного бюджета, что оказывает большую нагрузку на бюджет сельского поселения и является недостаточным для улучшения качества дорожного покрытия.

Наличие большого количества грунтовых дорог требует проведения работ по асфальтированию не менее одной автомобильной дороги в год.

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог Пластуновского сельского поселения и элементов по их обустройству требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, обочин, работ по ямочному ремонту покрытия дорог, установке дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог. Выделяемых финансовых средств на содержание дорог явно недостаточно для поддержания их в нормативном состоянии.

В Пластуновском сельском поселении имеются внутриквартальные дороги и проезды, а также около 12,750 км. тротуаров. Состояние многих из них неудовлетворительное. Учитывая большую загруженность проездов припаркованным автомобильным транспортом и в связи с этим большим объемом ручного труда необходимо объем финансирования этих работ определять по той же методике, что и для дорог общего пользования. Межремонтный срок проведения ремонта внутриквартальных дорог и проездов, а также тротуаров составляет около 5-8 лет. Для поддержания их в нормативном состоянии ежегодно необходимо ремонтировать не менее 0,3-0,5 километра.

Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности дорог и снижение средних скоростей движения приводят к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и ухудшению экологической обстановки.

Для разрешения существующих проблем в сфере дорожного хозяйства Пластуновскому сельскому поселению требуются значительные средства, которыми в настоящее время оно не располагает. Формирование муниципального Дорожного фонда не решит вопрос финансирования дорожного хозяйства в полном объеме.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является решение проблем улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения в Пластуновском сельском поселении Динского района.

Для достижения цели, поставленной муниципальной программой, необходимо решение следующей задачи:

улучшение качества покрытия улично-дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения, увеличение инвестиционной привлекательности Пластуновского сельского поселения Динского района.

В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Состав показателей муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задачи муниципальной программы в рамках реализуемых мероприятий.

Сроки реализации муниципальной программы: 2025 - 2030 годы. Этапы реализации не предусмотрены.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере дорожного хозяйства.

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы Пластуновского сельского поселения Динского района «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель Решение проблем улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения в Пластуновском сельском поселении Динского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача Улучшение качества покрытия улично-дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения, увеличение инвестиционной привлекательности Пластуновского сельского поселения Динского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля дорог, соответствующих нормативам | % |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 1.2 | Нанесение линии горизонтальной разметки | 100 м2 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.3 | Установка отсутствующих дорожных знаков улично-дорожной сети | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3. Перечень мероприятий муниципальной программы Пластуновского сельского поселения

Динского района «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры»

(тыс.рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 |  | 9 |
| 1.1 | Дислокация дорожных знаков на территории поселения; -Разметка проезжей части, установка отсутствующих дорожных знаков, прочие расходы (уплата штрафов) | Всего | 8 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | Установка дорожных знаков, разметка дорог в поселении |  | Администрация Пластуновского сельского поселения Динского района |
|  |  | местный бюджет | 8 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО | Всего | 8 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 8 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий муниципальной программы, составляет: 8 400,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | Федераль-ный бюджет | Краевой бюджет | местный бюджет | Внебюджет-ные источники |
| Общий объем финансирования по муниципальной программе |  |  |  |  |  |
| 2025 год | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 |
| 2026 год | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 |
| 2027 год | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 |
| 2028 год | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 |
| 2029 год | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 |
| 2030 год | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | 8 400,0 | 0,0 | 0,0 | 8 400,0 | 0,0 |

Привлечение средств из федерального и краевого бюджетов на условиях софинансирования мероприятий муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с федеральным и краевым законодательством в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства федерального бюджета, бюджета Краснодарского края и бюджета Пластуновского сельского поселения, а также внебюджетные источники.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.

Объемы финансирования мероприятий из федерального и регионального бюджета определяются после принятия федеральных, государственных и краевых программ и подлежат уточнению после формирования краевого бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

# 5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

5.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации.

5.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы включает:

оценку степени реализации мероприятий программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования финансовых средств;

оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

5.3. Оценка степени реализации мероприятий программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

5.3.1. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:									(1)

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

5.3.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному.

В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета поселения, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением муниципального образования Пластуновское сельское поселение Динского района;

показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения муниципального образования Пластуновское сельское поселение Динского района.

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение или не достижение качественного результата.

5.4. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов.

5.4.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:									(2)

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию в отчетном году;

Зп - объемы финансовых средств, предусмотренные на реализацию программы на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

5.4.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» либо бюджетные расходы, либо расходы из всех источников (при наличии внебюджетных средств).

5.5. Оценка эффективности использования финансовых средств.

5.5.1. Эффективность использования финансовых средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:								(3)

Эис - эффективность использования финансовых средств;

СРм - степень реализации мероприятий (1);

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов (2).

5.6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

5.6.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.6.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп,								(4)

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмппз = ЗПмпп / ЗПмпф, где:						(4-1)

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмпф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.6.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРмп = (СДмппз1 + СДмппз2 + … + СДмппзm) / m, где:			(5)

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы ((4), (4-1));

m - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз>1, его значение принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

СРмп = СДмппз1*k1 + СДмппз2*k2 + …+ СДмппзm*ki, где:	 (5-1)

k1, k2, …, ki – коэффициенты значимости целевых показателей (удельный вес, отражающий значимость целевого показателя). Сумма коэффициентов значимости равна 1;

i – количество коэффициентов значимости (равно количеству целевых показателей).

5.7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

5.7.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых средств по следующей формуле:

ЭРмп = СРмп * Эис=1*1=1, где:						 (6)

ЭРмп - эффективность реализации программы;

СРмп - степень реализации программы (5);

Эис - эффективность использования финансовых средств (3).

5.7.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль

за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программы осуществляет Отдел ЖКХ, имущественных и земельных отношений администрации Пластуновского сельского поселения Динского района (далее - координатор муниципальной программы).

Координатор муниципальной программы в процессе реализации муниципальной программы:

обеспечивает проведение общественных обсуждений по проекту муниципальной программы;

представляет в финансовый отдел администрации Пластуновского сельского поселения отчетность, необходимую для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы;

обеспечивает государственную регистрацию муниципальной программы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне;

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию участников муниципальной программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

участвует в привлечении средств краевого бюджета для выполнения мероприятий муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

ежегодно проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации муниципальной программы);

представляет ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы до 1 марта года, следующего за отчетным, в финансовый отдел администрации Пластуновского сельского поселения;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте;

обеспечивает размещение на официальном сайте утвержденной муниципальной программы в актуальной редакции, а также информации о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные программой.

Действие муниципальной программы прекращается по выполнению в установленные в ней сроки мероприятий подпрограмм, а также при досрочном их выполнении.

Муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с участниками муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы, а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Главный распорядитель (распределитель) бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Исполнитель:

обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

представляет координатору муниципальной программы (подпрограммы) отчетность о результатах выполнения мероприятия подпрограммы ежеквартально, до 10 числа, следующего за отчетным периодом;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляет Совет Пластуновского сельского поселения Динского района.

Начальник отдела ЖКХ,

земельных и имущественных

отношений Пластуновского

сельского поселения                                                                     Зименко К.Г.